**PLANNING DE RÉALISATION DE LA FONCTIONNALITÉ AJOUT « D’ADRESSE DE TRAVAUX DANS LA PRISE DE RDV » (URBA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRAVAIL** | **DESCRIPTION** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE FIN** |
| Wireframe | Dessin tu Template HTML des champs à ajouter au formulaire de prise de RDV | 11/11/2021 | 11/11/2021 |
| Diagramme | Représentation schématique de l’algorithme d’implémentation de la fonctionnalité | 12/11/2021 | 12/11/2021 |
| Réalisation de la fonctionnalité (rédaction du code source) | Implémentation de la fonctionnalité d’adresse des travaux dans la fonction de prise de RDV administré | 13/11/2021 | 18/11/2021 |